|  |  |
| --- | --- |
| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |

**ГОДИШНА ОБЛАСТНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТ** | *ПЕРНИК* |
| **ГОДИНА** | *2023г.* |

*Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се отнасят за всички ОКБДП, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен характер и следва да се интегрират текущо в дейността на ОКБДП. Срокът на мерките се приема за текущ/постоянен, освен ако не е указано друго.*

*Мярка 43 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа и Мярка 44 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по общинската пътна и улична мрежа* ***следва да се включат и представят допълнително в конкретика*** *като таблици – информацията от ОПУ и общините, представени по образец.*

*Информацията от общините и ОПУ се представя на секретариата на ОКБДП в срок до* ***15-ти януари*** *с цел прилагането й към областната План-програма. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира получаването на информацията.*

*На база получената от общините и ОПУ информация за конкретни мерки, областната План-програма се съставя в окомплектован вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание, след което Областната администрация я представя в ДАБДП в срок до* ***31-ви януари*** *на плановата година.*

*Проектът на областна План-програма се преглежда и одобрява от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.*

*План-програмата, в съответстващ вид и одобрена от ДАБДП, се помества на интернет страницата на ОКБДП.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Мярка** | **Отговорна институция и срок** |
| 1. Подготовка на мерки по БДП от общините и ОПУ за целите на разработване на годишна областна план-програма по БДП и представянето им в секретариата на ОКБДП | Общини, ОПУ  15-ти януари |
| 2. Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от общините и ОПУ, в единна областнa годишнa План-програма по БДП и представяне на План-програмата в ДАБДП | Секретариат на ОКБДП  31-ви януари |
| 3. Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на областна администрация | Секретариат на ОКБДП  След одобряването й от ДАБДП |
| 4. Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП – докладване на изпълнението; вземане на конкретни решения | Членове на ОКБДП  Председател на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП |
| 5. Участие в обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП | ДАБДП  Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Съгласно организация на ДАБДП |
| 6. Изпълнение на методически указания на ДАБДП | Членове на ОКБДП  Председател на ОКБДП |
| 7. Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП от общините (част 1 от общинския доклад), ОПУ, ОДМВР и ЦСМП и представянето й в секретариата ба ОКБДП | Общини, ОПУ, ОДМВР  ЦСМП  Секретариат на ОКБДП  15-ти януари |
| 8.1 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП и изпращането му в ДАБДП  8.2 Изпращане в ДАБДП на попълнен въпросник за състоянието (част 2 от общинския доклад) | Секретариат на ОКБДП  31-ви януари  Общини  31-ви януари |
| 9. Наблюдение и оценка на изпълнението на областната политика по БДП | Председател на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Членове на ОКБДП |
| 10. Обезпечаване на служители, отговорни за координацията на общинската и областната политика по БДП | Областна администрация  Общини |
| 11. Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието | РУО, Общини |
| 12. Организиране и провеждане на извънкласни дейности и кампании по БДП за деца и ученици в системата на образованието | РУО, Общини |
| 13. Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование | РУО, Общини, ООАА |
| 14. Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището | Училищни комисии, РУО |
| 15. Организиране и провеждане на превантивни кампании по БДП с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др. | ОКБДП |
| 16. Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика в областта на БДП | ОКБДП |
| 17. Отбелязване на дати, свързани с БДП | ОКБДП |
| 18. Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология | Институции в ОКБДП |
| 19. Анализ на травматизма по места и часови интервали за целите на извършване на контролна дейност в определени участъци | ОДМВР, Общини |
| 20. Организиране и провеждане на специализирани полицейски операции съгласно анализа на пътнотранспортната обстановка | ОДМВР |
| 21. Координация за съвместни действия на общините, ОПУ и ОДМВР по подобряване безопасността на пътната инфраструктура | Общини, ОПУ, ОДМВР |
| 22. Поддържане и надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и безопасност | Общини, ОПУ |
| 23. Разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет | Общини |
| 24. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност | Общини |
| 25. Изпълнение/актуализация на Генерални планове за организация на движението в населените места | Общини |
| 26. Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство, и поддържане на пътната инфраструктура | Общини, ОПУ |
| 27. Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната безопасност | Общини, ОПУ |
| 28. Извършване на текущи и годишни обходи и огледи за документирана оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура като база за подготовка на мерките за пътна безопасност | Общини, ОПУ |
| 29. Планиране и бюджетиране на мерки по пътна безопасност (капиталови инвестиции и текущо поддържане) в годишните бюджети на АПИ/ОПУ и общините на база оценката на транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура | Общини, АПИ/ОПУ |
| 30. Приоритетно обследване, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на рискови участъци и участъци с концентрация на ПТП; обезпечаване с технически средства за контрол със съдействието на ОДМВР | Общини, ОПУ, ОДМВР |
| 31. Актуализация на организацията на движение по пътищата | ОДМВР, Общини, ОПУ |
| 32. Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на трафика | ОПУ, Общини |
| 33. Информиране на водачите за въведени ВОБД и други ограничения | ОПУ, Общини |
| 34. Развитие на обществения транспорт и изграждане на оптимални връзки между различните видове транспорт | Общини |
| 35. Подкрепа за алтернативни форми на придвижване (обществен транспорт, пешеходно и вело движение) | Общини |
| 36. Интегриране на стандартите, свързани с БДП, в изискванията към договорите за проектиране и строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при управление на договорите | Общини, АПИ/ОПУ |
| 37. Защита на уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, чрез обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение | Общини |
| 38. Спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили | Общини |
| 39. Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на спасителните екипи до мястото на настъпил инцидент | Общини |
| 40. Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили | Общини |
| 41. Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз | ООАА |
| 42. Провеждане на съвместни учения за реакция при настъпило ПТП | Областна администрация  Общини, ОДМВР, ОПУ  РДПБЗН, ЦСМП, Доброволни формирования |

|  |
| --- |
| **43. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:** |

*/моля, поставете таблицата, получена в информацията от ОПУ/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:** | | |
| **Проектиране** | 1/ Обект: Технологичен проект за ремонт на път III-603 „Радомир - Копаница - Косача - Ковачевци - Чепино - (Габров дол - Мурено)“ от км 0+000 до км 8+300;  2/ Обект: Технологичен проект за ремонт на път III-638 „(Мещица - Брезник) - Бабица - Златуша - Росоман - Пожарево - Гурмазово – Божурище“ от км 0+000 до км 8+860.  3/ Обект: Основен ремонт на съоръжение на път I-6 „о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - ок. п. София“ при км 83+200;  4/ Обект: Основен ремонт на съоръжение на II-63 „Перник - Мещица - Брезник - Трън – Стрезимировци“ при км 56+174;  5/ Обект: Основен ремонт на път II-63 „Перник - Мещица - Брезник - Трън – Стрезимировци от км 0+000 до км 65+778; | |
| **Строителство** | 1/ Обект: Текущ ремонт на I-1 “ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград от км 282+485 до км 286+865  Дейности: Довършване на текущ ремонт  2/ Обект: III-623 „(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор - Лобош - Земен - Враня стена – Габрешевци“ от км 31+600 до км 40+000;  Дейности: Довършване на текущ ремонт  3/ Обект: III-623 „(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор - Лобош - Земен - Враня стена – Габрешевци“ от км 40+000 до км 48+400 -  Дейности: Полагане на хоризонтална маркировка и монтаж на вертикална сигнализация;  3/ Обект: III-8114 „Брезник - Бегуновци - Кошарево - Станьовци - Долна Секирна -  Горна Секирна - Горчовци (Стайчовци - Палилула)“ от км 13+850 до км 26+300;  Дейности: Довършване на текущ ремонт  4/ Обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения на АМ „Струма“ от км 19+561 до км 22+144;  Дейности: Изграждане на шумозащитни съоръжения. Подготвя се обществена поръчка за строителство. | 1/ Прогнозна стойност: ……………………………….  2/ Прогнозна стойност: ……………………………….  3/ Прогнозна стойност: ………………………………. |
| **Други мерки** | Дейности по програма Текущ ремонт и поддържане (изкърпване на асфалтови настилки, подобряване на отводняването и др.) | Прогнозна стойност: ………………………………. |

|  |
| --- |
| **44. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА:** |

*/моля, поставете една под друга таблиците, получени в информацията от всички общини/*

**ОБЩИНА:** ПЕРНИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  Гр.Перник, ул.»Отец Паисий» | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: Частично  Дължина: 0,350 км | **Прогнозна стойност**: 407 880 лв. |
| **Местоположение**:  Гр.Перник, ул.»Г.С.Раковски» | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: Частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 0,170 км | **Прогнозна стойност**: 550 000 лв. |
| **Местоположение**:  Гр.Перник, ул.»Петко Каравелов» | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: Частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 0,350 км | **Прогнозна стойност**: 700 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Юрий Гагарин» от ул.»Карл Маркс» до ул.»Лом»  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 0,600 км | **Прогнозна стойност**: 108 582 лв. |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Кракра» | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 0,900 км | **Прогнозна стойност**: 928 980 лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник, гр.Батановци и селата в Община Перник  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: 310 лв. | **Прогнозна стойност**: 25 000 |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник, гр.Батановци и селата в Община Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 20 км. | **Прогнозна стойност**: 250 000 лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник, гр.Батановци и селата в Община Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови 0,250 км.  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**:  30 000 лв. |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник – ул.»Благой Гебрев и ул.“Димитър Благоев“  */* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя: 5 км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) - подновяване на маркировката | **Прогнозна стойност**:  50 000 лв. |
| **Местоположение**: гр.Перник – ул.»Благой Гебрев и ул.“Димитър Благоев“  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя: 5 км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) - Изтогвяне на идеен инвестиционен проект | **Прогнозна стойност**:  28 000 лв. |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: 15 бр.  Вид обезопасителни дейности - Проектиране и изработка на спиркови навеси в сервитута на спирките за градския транспорт  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: 300 000 лв. |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: 26 бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки:  - изграждане на изнесен тротоар на 1 бр. Пешеходна пътека на ул.»Отец Паисий»;  - Осветяване на 20 бр. пешеходни пътеки  - Монтиране на ограничители преди пешеходната пътека – 5 бр.  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**:  25 000 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник, кв.»Иван Пашов»  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: Изграждане на кръгово кръстовище | **Прогнозна стойност**: 1 067 000 лв. |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Юрий Гагарин» и ул.»Карл Маркс»  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: Изграждане на кръгово кръстовище - ВОД | **Прогнозна стойност**:  10 000 лв. |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник,Индустриална зона | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: Изграждане на улица към Индустриална зона Перник и пътна връзка с път І-6 км.82+790 | **Прогнозна стойност**:  2 253 240 лв. |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник,Индустриална зона */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: Изграждане на улица към Индустриална зона Перник и пътна връзка с път І-6 км.82+790 | **Прогнозна стойност**: Влиза в стойността по т.10 |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: гр.Перник  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: закупуване на 5 бр. нови електробуси | **Прогнозна стойност**:  6 250 000 лв. |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| Гр.Перник | **Описание в конкретика**: Утвърждаване на Генерален план за организация на движението в Община Перник | **Прогнозна стойност**:  52 680 лв. |

**ОБЩИНА:** РАДОМИР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  В гр. Радомир и 5/пет / села от община Радомир (с.Прибой, с. Дебели лаг, с.Поцърненци, с. Дрен,ул. 11-та ,с. Долни Раковец | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/ При възлагане и изпълнение на мероприятията за всяка улица е взимано индивидуално решение като водещо за това са:  1. Отстраняване на проблемни участъци попадащи в кръстовища. 2. Възстановяване на пътната настилка при образувани големи нарушения /дупки/  3. Възстановяване на нарушена пътна настилка.  цялостно: Към момента на доклада няма предвиден цялостен ремонт на улици.  Дължина: 11500 кв.м или около – 11,5 км | **Прогнозна стойност**:  588000лв |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:  Пътен участък от кръстовище на ул. Дупнишка за с. Стефаново  до с. Кондофрей  Пътен участък от кръстовище на път I- 6 за с. Поцърненци до Клисурска махала | **Описание в конкретика**, което включва следното:Възстановяване на осова маркировъчна линия  Дължина на участъка от улицата/пътя: 9,2 км  **Описание в конкретика**, което включва следното:Възстановяване на осова маркировъчна линия  Дължина на участъка от улицата/пътя: 3,7 км | **Прогнозна стойност**:  20 000лв.  **Прогнозна стойност**: 8000лв |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**:  В гр. Радомир  ул. Райко Даскалов  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:монтиране на мантинела между двете платна, с цел спиране на неправилното пресичане на пешеходците по натоварения път Перник – Кюстендил.  Желанието ни е по цялата улица в града да бъде монтирана такава мантинела.  За бюджетната 2023г. се предвижда монтиране на двойна мантинела с дължина 0,5км.  Дължина на участъка от улицата/пътя::0,500км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: 350000 |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: Изграждане на временни пътища по чл.190 от ЗУТ** | | |
| Изпълнява се в Община Радомир*.* | **Описание в конкретика:**  *Почистване на терена от разтителност, подравняване, насипване на участъка с едра скална маса фракция 63/120 и подравняване с фракция 0/63. Всички пластове се валират.*  Дължина на участъка /пътя:15,500км | **Прогнозна стойност**: 315000лв |

**ОБЩИНА:** БРЕЗНИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*   1. . Улици   гр. Брезник-реконструкция на:  - ул. Разцвет  - ул. Нов Живот  - ул. Чайка  - ул. Борис Антов  с. Ноевци-реконструкция на улица   1. Общинска пътна мрежа   ✓PER- 2019-//III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Слаковци  ✓ PER-2004-/III 605 Ноевци - Габров дол/ Гигинци – Кошарево - /III 8114/  ✓ PER - 2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/  ✓ PER 2011 /PER2006/ Режанци - Конска - Гърло  ✓ PER - /ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци/ - Режанци -Ребро - Гр. община (Брезник -Трън) - Лялинци /ІІ - 63/ - Трън) - Лялинци /ІІ - 63/ | Частично/цялостно: Основен ремонт на части от уличната мрежа – пътни платна, тротоари и бордюри  Участък от улицата/пътя/кръстовище:  Дължина: ............................. км  Частично/цялостно: – Изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка  Участък от улицата/пътя/кръстовище:  Дължина: ............................. км | **Прогнозна стойност**:  96000 лв. с ДДС  57000 лв. с ДДС  64000 лв. с ДДС  20000 лв. с ДДС  50000 лв. с ДДС  200000 лв. с ДДС |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |

**ОБЩИНА: ТРЪН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Общински път,PER3154/II-63,Филиповци-Трън/Ездимирци. | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Цялостно: Рехабилитация и реконструкция.  Общински път.  Дължина: 2 434 км | **Прогнозна стойност**:  800 832,68 лв.без ДДС. |
| Общински път,PER3166 /II-63,Трън-Стрезимировци/Цегриловци | Цялостно:Рехабилитация и реконструкция.  Общински път.  Дължина:3 434 км. | 1 393 508,12 лв.без ДДС. |
| Общински път.PER3167 /II-63,Трън-Стрезимировци/Реяновци-Бохова | Цялостно:Рехабилитация и реконструкция.  Общински път.  Дължина:4 144 км. | 2 029 764,66 лв.без ДДС. |
| Общински път,PER3170 /III-637,Трън-Вукан/Радово | Цялостно:Рехабилитация и реконструкция.  Общински път.  Дължина:1 854 км. | 710 712,62 лв.без ДДС. |
| Общински път,PER3173 /III-6301/,гр.Трън-Велиново/Милкьовци. | Цялостно:Рехабилитация и реконструкция  Общински път.  Дължина:3 912 км. | 1 732 694,58 лв.без ДДС. |
| Общински път,PER/3172/III-637,Вукан-Горочевци/Кожинци | Цялостно:Рехабилитация и реконструкция.  Общински път.  Дължина:658 м. | 362 115,93лв.без ДДС. |
| Гр.Трън,ул.»Христо Ботев» | Частично:Дейности с габарити и елементи на пътното платно.  Улица «Христо Ботев»  Дължина:470 м. | Търси се финансиране. |
| Гр.Трън,ул.»Стефан Рангелов» | Частично:Дейности с габарити и елементи на пътното платно.  Улица»Стефан Рангелов»  Дължина:930 м. | Търси се финансиране. |
| Гр.Трън,ул.»Атанас Ботев» | Частично:Дейности с габарити и елементи на пътното платно.  Улица»Атанас Ботев»  Дължина:690 м. | Търси се финансиране. |
| С.Филиповци | Частично:Дейности с габарити и елементи на пътното платно.  Улица.  Дължина:140 м. | Търси се финансиране. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: .гр.Трън,ул.»Денчо Знеполски» .............................................. | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: Подмяна на 4 бр.пътни знаци. | **Прогнозна стойност**: 320,00 лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Опресняване на съществуваща маркировка на 24 бр.пешеходни пътеки. | **Прогнозна стойност**:  5000,00 лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |

**ОБЩИНА: КОВАЧЕВЦИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  PER 3090 | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Цялостно: Основен ремонт  Общински път  Дължина: 0,680 км | **Прогнозна стойност**: 393 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: с. Лобош  С. Калище | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: Подмяна на 4 пътни знаци | **Прогнозна стойност**: 300 лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: с. Косача | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Изграждане на 1 бр. спирки | **Прогнозна стойност**: 12 000 лв. |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |

**ОБЩИНА: ЗЕМЕН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Гр.Земен, ул.»Земенски манастир», ул.Земенско кале, ул.Райко Даскалов», ул.»Райна Княгиня», ул.»Белово»    Общински път PER Земен мах.“Марковска“ | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично: Участъци от посочените улици- 2 км.    Цялостно реконструкция Общински път Дължина: 2, 558 км. | **Прогнозна стойност**: 208 000лв.  1 665 375,11 лв. Без ДДС |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: гр.Земен, ул.»Земенски манастир»,  */населено място; улица/път/* | Ремонт на тротоари. Частично. | **Прогнозна стойност**:  30 000 лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: Община Земен | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: Подмяна на 20 пътни знаци | **Прогнозна стойност**:  1 600лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: гр.Земен: ул.»Земенско кале», ул.Земенски манастир» и ул.»Цар Асен»  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Опресняване на съществуваща маркировка на 6 пешеходни пътеки.  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: 1 000лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**: В Община Земен няма изградена велосипедна инфраструктура | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |