|  |  |
| --- | --- |
| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |

 **ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ДОКЛАД ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОКБДП** | *Област Перник* |
| **ГОДИНА** | *2022г.* |

*Информацията по раздел 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ се попълва от секретариата на ОКБДП.*

*Информацията по раздел 2 ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ: СТАТИСТИКА НА НИВО ОБЛАСТ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от ОДМВР и ЦСМП.*

*Информацията по раздел 3 СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО РПМ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от ОПУ.*

*Информацията по раздел 4 ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНИТЕ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от общините (част 1 от общинския доклад).*

*Информацията по раздели 2, 3 и 4 се предоставя на секретариата на ОКБДП в срок до* ***15-ти януари.***

*След като Докладът се състави и обобщи от секретариата на ОКБДП, се разглежда и се приема като проект на заседание на ОКБДП и се изпраща в ДАБДП в срок до* ***31-ви януари*** *на годината, следваща отчетната година.*

*Докладът се преглежда и приема от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия на Доклада, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.*

*Докладът, в съответстващ и приет от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.*

 **РАЗДЕЛ 1**

 **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

*/попълва се по данни на областна администрация/*

|  |  |
| --- | --- |
| **Област:**  | Перник |
| **Общини в състава** **на областта:** | Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци |
| **Брой проведени****заседания:** | 3 /три/ проведени заседания |
| **Заседание 1:** |  Дата на заседанието: 15.04.2022г.Точки и акценти от дневния ред:1/ Приемане на ревизирания Проект на годишен Доклад за изпълнение на областната политика по БДП на Област Перник за 2021г. 2/ Други Взети решения: С 17 гласа „ЗА, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0 приема ревизирания Проект на годишен Доклад за изпълнение на областната политика по БДП за Област Перник за 2021г. Линк към материалите: <https://www.pk.government.bg/section-680-content.html>  |
| **Заседание 2:** | Дата на заседанието: 13.06.2022г.Точки и акценти от дневния ред:1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред1. Обсъждане на мярка 6.1 от План-програмата на ОКБДП за провеждане на съвместни областни учения за реакция при постъпило ПТП във връзка с постъпило писмо с наш вх.№12-00-44/11.04.2022г.от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“(ДАБДП).2. Обсъждане и представяне на предложения за Областна кампания по безопасност на движението по пътищата.2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП (при редовни заседания)3/ Текущи въпроси4/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДПВзети решения:*1. Да се изготви Заповед за екип, който ще проведе учението.**2.В срок до 24.06.2022 г. да се подготви план за учението.**3. Определя датата за учението - 07.07.2022 г., както и мястото - Централната градска част пред Музея.*Линк към материалите: <https://www.pk.government.bg/section-680-content.html>  |
| **Заседание 3:** | Дата на заседанието: 08.11.2022г.Точки и акценти от дневния ред:1/ Докладване за текуща информация за дейността по БДП, включени в план – програмата по БДП за 2022г. от последното заседание до момента.2. Обсъждане на мярка 6.1 от План-програмата на ОКБДП, за провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП3. Други.Взети решения:1. Приема дневният ред на заседанието;
2. Приема отчетената информация за сведение;
3. Работата по организиране на съвместно учение за реакция при ПТП по мярка 6.1 от План-програмата по БДП да продължи с работна среща на 10.11.2022г.
4. Да бъде изпратено писмо до общините, с което им се обръща внимание, че следва да

активизират дейността си в ОКБДП и извършат обходи и огледи на пътищата, предвид предстоящата подготовка на годишните доклади и план – програмата.Линк към материалите: <https://www.pk.government.bg/section-680-content.html>  |

**РАЗДЕЛ 2**

**ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ: СТАТИСТИКА НА НИВО ОБЛАСТ**

**2.1 Информация от ОДМВР на ниво област**

*/попълва се по информация, подадена от ОДМВР по образец/*

|  |  |
| --- | --- |
| **ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР:** | На територията на област Перник са посетени и обработени 69 броя тежки пътно транспортни произшествия. |
| **Загинали:** | 16 човека. |
| **Тежко ранени:** | 72 човека. |
| **Тенденция спрямо предходната година (спад/покачване по показателите ПТП, загинали и тежко ранени)****Анализ на тенденциите**  | През 2021 година са настъпили 62 броя тежки ПТП с 54 загинали и 72 ранени, през годината настъпило тежко ПТП с автобус, при което са загинали 45 убити и 7 ранени.През 2022 година са настъпили 69 броя тежки ПТП, 16 убити и 72 ранени.Тенденцията е за увеличаване на пътнотранспортния травматизъм, поради обичайният за района интензивен трафик на пътното движение. |
| **Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид на участник в ПТП | Брой участници | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| ВОДАЧ | 102 | 66.23% | 9 | 56.25% | 33 | 45.83% |
| НЕИЗВЕСТЕН | 1 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ПЕШЕХОДЕЦ | 18 | 11.69% | 2 | 12.50% | 16 | 22.22% |
| ПЪТНИК | 33 | 21.43% | 5 | 31.25% | 23 | 31.94% |
| **Общо** | **154** |  | **16** |  | **72** |  |

 |
| **ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общини | Брой ПТП | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| БРЕЗНИК | 5 | 7.25% | 1 | 6.25% | 6 | 8.33% |
| ЗЕМЕН | 2 | 2.90% | 0 | 0 | 2 | 2.78% |
| КОВАЧЕВЦИ | 1 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 1.39% |
| ПЕРНИК | 48 | 69.57% | 13 | 81.25% | 51 | 70.83% |
| РАДОМИР | 12 | 17.39% | 2 | 12.50% | 11 | 15.28% |
| ТРЪН | 1 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 1.39% |
| **Общ брой за периода:** | **69** |  | **16** |  | **72** |  |

 |
| **Причини за ПТП** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения на водачи (всички) | Брой ПТП | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| ВНЕЗАПНА ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ | 7 | 10.45% | 2 | 13.33% | 10 | 14.08% |
| ДРУГО НАРУШЕНИЕ НА ВОДАЧА | 16 | 23.88% | 3 | 20.00% | 15 | 21.13% |
| НАВЛИЗАНЕ В НАСРЕЩНОТО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 5.97% | 1 | 6.67% | 5 | 7.04% |
| НЕПРАВИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ | 1 | 1.49% | 0 | 0 | 1 | 1.41% |
| НЕПРАВИЛНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД | 1 | 1.49% | 0 | 0 | 1 | 1.41% |
| НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ НАЛЯВО | 4 | 5.97% | 4 | 26.67% | 5 | 7.04% |
| НЕСПАЗВАНЕ ДИСТАНЦИЯ | 1 | 1.49% | 0 | 0 | 1 | 1.41% |
| НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ДРУГИ УСЛОВИЯ | 10 | 14.93% | 2 | 13.33% | 9 | 12.68% |
| НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ | 10 | 14.93% | 2 | 13.33% | 11 | 15.49% |
| ОТНЕМАНЕ НА ДРУГО ПРЕДИМСТВО | 1 | 1.49% | 0 | 0 | 2 | 2.82% |
| ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЕЦ | 10 | 14.93% | 1 | 6.67% | 9 | 12.68% |
| ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС НА КРЪСТОВИЩЕ | 2 | 2.99% | 0 | 0 | 2 | 2.82% |
| ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС ПРИ ЗАВИВАНЕ | 1 | 1.49% | 0 | 0 | 1 | 1.41% |
| **Общ брой за периода:** | **67** |  | **15** |  | **71** |  |

 |
| **ПТП по вид** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тежки ПТП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДОВЕ ПТП | Брой ПТП | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| БЛЪСКАНЕ В ДЪРВО | 3 | 4.35% | 0 | 0 | 4 | 5.56% |
| БЛЪСКАНЕ В КРАЙПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ | 3 | 4.35% | 0 | 0 | 3 | 4.17% |
| БЛЪСКАНЕ В ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | 4 | 5.80% | 2 | 12.50% | 3 | 4.17% |
| БЛЪСКАНЕ В СКАТ | 1 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 1.39% |
| БЛЪСКАНЕ В СТЪЛБ | 2 | 2.90% | 0 | 0 | 4 | 5.56% |
| БЛЪСКАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТ | 5 | 7.25% | 1 | 6.25% | 4 | 5.56% |
| БЛЪСКАНЕ НА ДЕТЕ С ЛЕТНИ КЪНКИ, РОЛЕР, ШЕЙНА | 1 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 1.39% |
| БЛЪСКАНЕ НА ПАРКИРАНО ППС | 2 | 2.90% | 0 | 0 | 2 | 2.78% |
| БЛЪСКАНЕ НА ПЕШЕХОДЕЦ | 17 | 24.64% | 2 | 12.50% | 15 | 20.83% |
| ДРУГ ВИД ПТП | 4 | 5.80% | 1 | 6.25% | 5 | 6.94% |
| ПРЕОБРЪЩАНЕ НА МПС ИЗВЪН ПЪТНОТО ПЛАТНО | 6 | 8.70% | 3 | 18.75% | 5 | 6.94% |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ОТЗАД | 6 | 8.70% | 0 | 0 | 6 | 8.33% |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ПОД ЪГЪЛ | 12 | 17.39% | 5 | 31.25% | 15 | 20.83% |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС СТРАНИЧНО | 1 | 1.45% | 0 | 0 | 2 | 2.78% |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ЧЕЛНО | 2 | 2.90% | 2 | 12.50% | 2 | 2.78% |
| **Общ брой за периода:** | **69** |  | **16** |  | **72** |  |

**Леки ПТП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДОВЕ ПТП | Брой ПТП | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| БЛЪСКАНЕ В ДЪРВО | 13 | 2.45% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ В КРАЙПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ | 42 | 7.91% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ В ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | 46 | 8.66% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ В ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПЪТЯ | 18 | 3.39% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ В СКАТ | 6 | 1.13% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ В СТЪЛБ | 10 | 1.88% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТ | 6 | 1.13% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА ЖИВОТНО | 13 | 2.45% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА КАРУЦА | 1 | 0.19% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА ПАРКИРАНО ППС | 74 | 13.94% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА ПЕШЕХОДЕЦ | 13 | 2.45% | 0 |   | 0 |   |
| БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС | 20 | 3.77% | 0 |   | 0 |   |
| ДРУГ ВИД ПТП | 29 | 5.46% | 0 |   | 0 |   |
| Няма информация | 10 | 1.88% | 0 |   | 0 |   |
| ПРЕОБРЪЩАНЕ НА МПС ИЗВЪН ПЪТНОТО ПЛАТНО | 17 | 3.20% | 0 |   | 0 |   |
| ПРЕОБРЪЩАНЕ НА МПС НА ПЪТНОТО ПЛАТНО | 4 | 0.75% | 0 |   | 0 |   |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ОТЗАД | 66 | 12.43% | 0 |   | 0 |   |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ПОД ЪГЪЛ | 71 | 13.37% | 0 |   | 0 |   |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС СТРАНИЧНО | 68 | 12.81% | 0 |   | 0 |   |
| СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ЧЕЛНО | 4 | 0.75% | 0 |   | 0 |   |
| **Общ брой за периода:** | **531** |  | **0** |  | **0** |  |

 |

 |
| **ПТП с деца** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Възрастови групи | Брой ПТП | % | Брой загинали | % | Брой ранени | % |
| oт 15 до 17 год. | 1 | 1.52% | 0 | 0 | 1 | 1.45% |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| над 64 години | 8 | 12.12% | 1 | 7.14% | 7 | 10.14% |

 |

 |
| **ПТП с възрастни над 65 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| над 64 години | 8 | 12.12% | 1 | 7.14% | 7 | 10.14% |

 |
| **Дял на ППС, участвали в ПТП, по възраст от общия брой ППС, участвали в ПТП** | От 0 до 5 г.: 2,60%От 5 до10 г.: 2,60% От 10 до 20 г.: 18,18%Над 20 г.: 75,97% |
| **Участъци с концентрация на ПТП** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иденти-фикацио-нен номер на участъка | Клас и номер на пътя (напримерІ – 79) | Начало наУКПТП(км и метри) | Край наУКПТП(км и метри) | Дължина на участъка – Lуч. в метри (до 1000) | Среднодневна годишна интензив-ност на движението/ МПС на денонощие/ | Общ брой на ПТП | Брой на убитите лица | Брой на ранените лица | Относителен показател на аварийност – UR | Тежест на ПТП |
|  | (закръглят се до втори знак) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  І-1 Б | І-1 | 287+000 | 287+300 | 300 | 28 095 | 21 | 0 |  0 | 6,84 |  0 |
| I-6 А | I-6 | 87+000 | 87+100 | 100 | 26 000 | 4 | 0 | 0 | 4,21 | 0 |
| А3-А | АМ-Струма (А-3) | 15+500 | 15+500 | 0 | 26 000 | 4 | 0 | 0 | 0,42 | 0 |
| А3-Б | АМ-Струма (А-3) | 26+000 | 26+100 | 100 | 26 000 | 4 | 0 | 0 | 4,21 | 0 |
| А3-В | АМ-Струма (А-3) | 30+800 | 30+850 | 50 | 26 000 | 4 | 0 | 1 | 8,43 | 0,25 |
| А3-Г | АМ-Струма (А-3) | 35+900 | 36+100 | 800 | 26 000 | 7 | 0 | 0 | 0,92 | 0 |

 |
| **Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания**  | До общини:120 броя сигнални писма.До ОПУ:99 броя сигнални писмаДо фирмите, поддържащи пътя12 броя уведомителни писма. |

**2.2 Информация от ЦСМП на ниво област**

*/попълва се по информация, подадена от ЦСМП по образец/*

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦСМП** |
| **Общо посетени ПТП** | 137 |
| **Общо обслужени лица** | 183 |
| **Транспортирани до лечебни заведения лица** | 156 |
| **Хоспитализирани лица** | 12 |
| **Тежко ранени**  | 118 |
| **Загинали** | 12 |
| **Средно време в минути за пристигане на екип на ЦСМП до мястото на инцидента** | 11 минути |

**РАЗДЕЛ 3**

**СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО РПМ**

*/попълва се по информация, подадена от ОПУ по образец/*

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПУ** |

|  |
| --- |
| **СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |
| **Дължина на РПМ, км** | **Състояние на настилки***/отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо и няма информация от общата дължина на РПМ в областта/* | **Състояние на пътни знаци** */% дял от общия брой/* | **Състояние на пътна маркировка** */% дял от общата дължина на РПМ/* | **Състояние на банкети***/% дял от общата дължина на РПМ/* | **Състояние на ОСП***/% дял от общата дължина на ОСП/* |
| **Автомагистрали**:32.137 км**I клас**: 58.825км**II клас**: 65.788 км**III клас**: 398.708 км**Пътни връзки:** 17,780 км | **Добро**: 217,683 км **Средно:** 194,511 км**Лошо**: 122,444 км **Автомагистрали:****Добро**: 32,137 **Средно:** 0**Лошо**: 0 **I клас:****Добро**: 52,100 **Средно:** 6,725**Лошо**: 0**II клас:****Добро**: 29,240 **Средно:** 11,060**Лошо**: 25,488**III клас:** **Добро**: 86,426 **Средно:** 176,726**Лошо**: 96,956**Пътни връзки:** 17,780км**Добро**: 17,780 **Средно:** 0**Лошо**: 0 | **Автомагистрали:****Добро**: 10% **Лошо**: 85% **Липсващи**: 5%**I клас:****Добро**: 25% **Лошо**: 70% **Липсващи**: 5%**II клас:****Добро**: 10% **Лошо**: 85% **Липсващи**: 5%**III клас:****Добро**: 5% **Лошо**: 85% **Липсващи**: 10%Забележка: в лошо състояние са включени и неотговарящите на текущите нормативни изисквания. | **Автомагистрали:****Добро**: 0% **Лошо**: 100% **Липсващи**: 0%**I клас:****Добро**: 80% **Лошо**: 20% **Липсващи**: 0%**II клас:****Добро**: 10% **Лошо**: 0% **Липсващи**: 90%**III клас:****Добро**: 0% **Лошо**: 15% **Липсващи**: 85%Забележка: в лошо състояние са включени и неотговарящите на текущите нормативни изисквания. | **Автомагистрали:****Добро**: 100% **Лошо**: 0% **Липсващи**: 0%**I клас:****Добро**: 60% **Лошо**: 40% **Липсващи**: 0%**II клас:****Добро**: 20% **Лошо**: 80% **Липсващи**: 0%**III клас:****Добро**: 15% **Лошо**: 85% **Липсващи**: 0% | **Обща дължина:** 188,446 **км****Автомагистрали:****Добро**: 50% **Лошо**: 50% **Липсващи**: 0%**I клас:****Добро**: 10% **Лошо**: 90% **Липсващи**: 0%**II клас:****Добро**: 0% **Лошо**: 100% **Липсващи**: 0%**III клас:****Добро**: 0% **Лошо**: 95% **Липсващи**: 5%Забележка: в лошо състояние са включени и неотговарящите на текущите нормативни изисквания. |
| **ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ЗА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА** |
| **Проектиране**  |  |
| **Строителство**  | 1/ Обект: Подмяна на ОСП на АМ „Струма“ от км 19+099 до км 36+584,5 – средна разделителна ивица Дейности: Подмяна на ОСП по програма Текущ ремонт | 1/ Стойност: 8 126 062,03 лв. с ДДС |
| **ИЗПЪЛНЕНИ ДРУГИ МЕРКИ**  |
| **Мярка:**  | **Описание:** |

**РАЗДЕЛ 4**

**ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНИТЕ**

*/попълва се по информация, подадена от общините по образец – част 1 от общинския доклад, като се поместват попълнените таблици за всички общини във вида, в който са представени/*

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК** |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
|  |
| **Местоположение**: Гр.Перник, ул.»Освобождение» | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: ЦялостноДължина: 1,300 км  | **Стойност**: 2 828 518 лв. |
| **Местоположение**: Гр.Перник, ул.“Отец Паисий“ | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: ЦялостноУчастък от улицата/пътя/кръстовище: от ул.»Райко Даскалов» до ул.»Средец» Дължина: 0,650 км  | **Стойност**: 791 998 лв. |
| **Местоположение**: с.Студена, ул.»Градище» | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: ЧастичноДължина: 0,500 км  | **Стойност**: 100 040 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Миньор» | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: ЧастичноУчастък от улицата/пътя/кръстовище: от ул.»Петко Каравелов» до ул.»Георги Бенковски» Дължина: 0,090 км  | **Стойност**: 90 255 лв. |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Юрий Гагарин»  | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: ЧастичноУчастък от улицата/пътя/кръстовище: от ул.»Ленински проспект» до ул.»Карл Маркс» Дължина: 0,500 км  | **Стойност**: 90 255 лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **Местоположение**: гр.Перник и селата в община Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:Брой знаци: 620 бр. | **Стойност**: 46 888лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **Местоположение**: гр.Перник и селата в община Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 17,142 км. | **Стойност**: 124 910 лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Струма», ул.»Юрий Гагарин» и гр.Батановци | **Описание в конкретика**, което включва следното:Ремонт на съществуващи или монтиране на нови 0,420 км. | **Стойност**: 42 548 лв. |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Освобождение» | **Описание в конкретика**, което включва следното:Дължина от улицата/пътя: 1,300 кмВид дейности (настилки, сигнализация, др.) цялостно изграждане и обезопасяване | **Стойност**: Влиза в стойността по т.1 |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Отец Паисий»»*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Дължина от улицата/пътя: 0,650 кмВид дейности (настилки, сигнализация, др.) цялостно изграждане и обезопасяване | **Стойност**: Влиза в стойността по т.1 |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **Местоположение**: гр.Перник, ул.»Димитър Благоев» и др.*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Брой пътеки: 10 бр.Вид обезопасителни дейности по пътеки – допълнително осветяванеВид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | **Стойност**: 4 000 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **Местоположение**: гр.Перник*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Вид дейности за успокояване на движението: - Кръгово кръстовище ул.»Раковска» и ул.»Св.Св.Кирил и Методий» - ВОД- Кръгово кръстовище ул.»Юрий Гагарин» и ул.»Република» - ВОД | **Стойност**: 10 000 лв. |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **Местоположение**: гр.Перник | **Описание в конкретика**, което включва следното:Видове дейности: Закупуване на 13 бр.*нови превозни средства*  | **Стойност**: 5 670 000 лв. |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |
| ............................................. | **Описание в конкретика:** *Подмяна на 3 броя сметофарни уредби – ул.»Юрий Гагарин» - 2 бр. И с. Драгичево – 1 бр.*  | **Стойност**: 47 580 лв. |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР** |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*1. Улица "Иван Вазов" от ОТ256 до ОТ 696;
2. Улица „Черковна“ от кръстовището с ул. „Батенберг“ до кръстовището с ул. „Люлякова“;
3. Улица „Училищна“ от ОТ 213 до ОТ 301;
4. Улица „Левски“ от кръстовището с ул.“Батенберг“ до кръстовището с ул.“Училищна“;
5. Улица „Бенковски“ от кръстовището с ул. „Батенберг“ до кръстовището с ул. „Люлякова“
 | **Описание в конкретика**, което включва следното:Реконструкция и рехабилитация на описаните улициЦялостно: подновяване на пътната настилкаДължина:Т1. 0,6кмТ.2 0,105кмТ.3 0,63 кмТ.4 0,225кмТ.5 0,180кмОбщо 1,74 км  | **Стойност**: Т1. 426 х. лв.Т.2 128 х. лвТ.3 508 х. лв.Т.4 172 х. лв.Т.5 89х. лв. |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*

|  |
| --- |
| ул."Никола Вапцаров ", гр.Радомир |
| ул."Хайдут Румяна", гр.Радомир |
| ул."Гаврил Радомир", гр.Радомир |
| ул."Парижка комуна", гр.Радомир |
| ул."Рилска", гр.Радомир |
| ул."Шипка", гр.Радомир |
| ул."Цар Борис I", гр.Радомир |
| ул."Генерал Кантарджиев", гр.Радомир |
| ул."Полковник Митрев", гр.Радомир |
| ул."Оборище", гр.Радомир допълнително количество по павета |
| ул. „Батенберг“ |
| ул. „Пчелинска“  |
| ул. „Драган Цанков“ |
| ул. „Деян Гебрев“ |
| ул. „Люлякова“ |
| ул. Хайдут Дамшо |
| ул."Мирчо Христов", гр.Радомир |
|  от ул. "Търново" до административна сграда на стадион, гр.Радомир |
| ул."Оборище", гр.Радомир |
| ул."Иван Асен II", гр.Радомир |

 | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично: На всички пососечини улици е извършен частичен възстановителен ремонт. При възлагане и изпълнение на мероприятиятя за всякя улеца е вземано идивидуално решение като водещо за това са: 1. Отстраняване на проблемни участъци попадъщи в кръстовища такева са 12 бр. 2. Въстановяване на пътната настилка при образувани големи нарушения /дупки/ 3. Въстановяване на нарушена пътна настилка.Дължина: ............................. км | **Стойност**: .

|  |
| --- |
| 40487,04 |
| 26245,2 |
| 50302,08 |
| 19034,28 |
| 31796,64 |
| 36765,84 |
| 13228,731 |
| 16462,17 |
| 15390 |
| 9369,432 |
| 276,62 |
| 828 |
| 225 |
| 4432,32 |
| 4345,2 |
| 17928,3 |
| 26729,352 |
| 35687,358 |
| 7908,408 |
| 9002,637 |

Обща стойност с ДДС 360 хиляди лв. |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*

|  |
| --- |
| улица с.Друган от ОТ36 до ОТ14 |
| улица в с.Чуковец от ОТ143 до ОТ87 |
| улица с.Гълъбник от ОТ146 до ОТ79 |

 | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично: На всички пососечини улици е извършен частичен възстановителен ремонт. При възлагане и изпълнение на мероприятиятя за всякя улеца е вземано идивидуално решение като водещо за това са: 1. Отстраняване на проблемни участъци попадъщи в кръстовища такева са 12 бр. 2. Въстановяване на пътната настилка при образувани големи нарушения /дупки/ 3. Въстановяване на нарушена пътна настилка.Дължина: ............................. км | **Стойност**:

|  |
| --- |
| 18249,84 |
| 50315,04 |
| 20090,16 |

Обща стойност с ДДС 88 хиляди лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **Местоположение**:  1. Улица "Иван Вазов" от ОТ256 до ОТ 696;1. Улица „Черковна“ от кръстовището с ул. „Батенберг“ до кръстовището с ул. „Люлякова“;
2. Улица „Училищна“ от ОТ 213 до ОТ 301;
3. Улица „Левски“ от кръстовището с ул.“Батенберг“ до кръстовището с ул.“Училищна“;
4. Улица „ Бенковски“ от кръстовището с ул. „Батенберг“ до кръстовището с ул. „Люлякова“
 | **Описание в конкретика**, което включва следното:демонтаж на съществуваща тротоарна настилка , подмяна на пътни бордюри , направа на основа от инертен материал с трамвоване полагане на асфалто бетон.цялостно: цялостен ремонтДължина: Т1. 1,2 кмТ.2 0,21 кмТ.3 1,2 кмТ.4 0,40 кмТ.5 0,30 кмОбщо 3,31 км | **Стойност**: .............................**Цената влиза в стойноста на ремонтираните улици.** |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **Местоположение**: .............................................*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:1.гр.Радомир ул.”Никола Вапцаров”  знак Б2/стоп/ - 9бр. 2.гр.Радомир ул.”Братя Миленкови” знак Б2/стоп/ - 9бр. знак Б3 /път с предимство/ - 7бр.3.гр.Радомир ул.”Левски” знак Б2/стоп/ - 4бр. знак Б3 /път с предимство/ - 8бр.4.гр.Радомир ул.“Черковна” знак Б2/стоп/ - 8бр. знак Б3 /път с предимство/ - 11бр.5.гр.Радомир ул.”Училищна” знак Б2/стоп/ - 2бр. знак Б3 /път с предимство/ - 6бр.6.с.Гълъбник община Радомир знак А18/пешеходна пътека/ - 2бр. знак Д17/пешеходна пътека/ - 2бр. знак А19 /деца/ - 2бр.7.монтаж на пътни знаци по предписание от 27.09.2022г. знак Д17/пешеходна пътека/ - 2бр. знак от група А18 /пешеходна пътека/ 2бр.8. монтаж на пътни знаци по предписание от 06.10.2022г. знак Д17/пешеходна пътека/ - 6бр. знак от група А18 /пешеходна пътека/ 3бр.9. монтаж на пътни знаци по предписание от 17.08.2022г. Знак В1/забранено влизането на ППС/ - 1бр.10. монтаж на пътни знаци по предписание от 08.09.2022г. знак В18 – 1бр.Брой знаци: .85бр общо | **Стойност**: но обща стойност 6800лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **Местоположение**: *„не е била планирана“*ул. „Пчелинска“ – гр. Радомирул. „Радомирска“ - гр. Радомирул.“Училищна“ гр. Радомир | **Описание в конкретика**, което включва следното: За принудително намаляване на скороста са изпълнени неравности по пътната настилка от асфалтобетон. Същите са изпълнени при Детски градини и площадки за игра на деца.Вид дейности за успокояване на движението: неравности по пътното платно | **Стойност**: Обща стойност 6000лв |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **Местоположение**: Закупен автомобилЗакупени нови училищни автобуси - */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./*  | **Стойност**: ............................. |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК**  |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*1. Улици

гр. Брезник-реконструкция на: - ул. Разцвет - ул. Нов Живот - ул. Чайка - ул. Борис Антовс. Ноевци-реконструкция на улица1. Общинска пътна мрежа

✓PER- 2019-//III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Слаковци✓ PER-2004-/III 605 Ноевци - Габров дол/ Гигинци – Кошарево - /III 8114/✓ PER - 2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/✓ PER 2011 /PER2006/ Режанци - Конска - Гърло✓ PER - /ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци/ - Режанци -Ребро - Гр. община (Брезник -Трън) - Лялинци /ІІ - 63/ - Трън) - Лялинци /ІІ - 63/  | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: Основен ремонт на части от уличната мрежа – пътни платна, тротоари и бордюриУчастък от улицата/пътя/кръстовище: Дължина: 0,725 км Частично/цялостно: – Изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилкаУчастък от улицата/пътя/кръстовище: Дължина:  | **Стойност**: 96000 лв. с ДДС57000 лв. с ДДС64000 лв. с ДДС20000 лв. с ДДС50000 лв. с ДДС200000 лв. с ДДС. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **Местоположение**: .............................................*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично/цялостно: .......................Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км  | **Стойност**: ............................. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **Местоположение**: .............................................*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Брой знаци: ...................... | **Стойност**: ............................. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ТРЪН** |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/**Гр.Трън,ул.»Петър Асенов»*.............................................  | **Описание в конкретика**, което включва следното:Частично:Основен ремонт.Участък от улицата Дължина: 58 м.  | **Стойност**: 190 000,00 лв. |
| Гр.Трън,ул.»Граничар» | Частично:основен ремонтУчастък от улицата.Дължина: 23 м. | 103 000,00 лв. |
| **Гр.Трън,ул.»Нов живот»** | Частично:Основен ремонт.Участък от улицата.Дължина:12 м. | 133 000,00 лв. |
| Гр.Трън,ул.»Народна воля» | Частично:Основен ремонт.Участък от улицата.Дължина:484 л.м. | 125 000,00 лв. |
| Гр.Трън,ул.»8 ми април»С.Туроковци,общ.Трън | Частично:Основен ремонт.Участък от улицата.Дължина:6 м.Частично:Основен ремонт.Участък от улицата.Дължина:31 м. | 166 400,00 лв.384 000,00 лв |
| С.Ярловци,общ.Трън | Частично:Основен ремонт.Участък от улицата.Дължина:32 м. | 296 5873,52 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **Местоположение**: гр.Трън,ул.»Мосаловска»*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Поставени 6 бр.пътни знаци. | **Стойност**:480,00 лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **Местоположение**:Гр.Трън,ул.»Петко Д.Петков»,ул.»Георги Дивитров»,ул.»Денчо Знеполски» и ул.»Мосаловска»  | **Описание в конкретика**, Опресняване на съществуваща маркировка на 24 бр.пешеходни пътеки. | **Стойност**:5100,00лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ** |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*с. Ковачевци | **Описание в конкретика**, което включва следното:ЧастичноУчастък от пътя Дължина: 0,600 км  | **Стойност**: 105 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ЗЕМЕН** |

|  |
| --- |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** |
| **Местоположение**: */населено място; улица/път/*Гр.Земен:ул. „Симеон„, ул.„Петър Берон“, ул. „Васил Левски„, ул. „Евтим Арсов„, ул. „Иван Вазов„, ул. „Ал.Стамболийски„, ул. „Стефан Стамболов„, ул. „Пещерско шосе„с.Пещера, с.Блатешница,с.Елов дол,с.Мурено,с.Горна Врабча, с.Беренде,с.Жабляно | **Описание в конкретика**, което включва следното:ЧастичноУчастъци от посочените улици -2 210 кв.м.Частично Участъци от улици в посочените села1 600 кв.м. | **Стойност**: 96 000 лв.**Стойност:** 110 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети**  |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели**  |
| **Местоположение**: село Беренде*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Дължина на участъка от улицата/пътя:............. кмРемонт на съществуващи или монтиране на нови- монтиране на нова мантинела 30 л.м.  | **Стойност**: 2 000 лв. |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура**  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт**  |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** |
| **Местоположение**: гр.Земен, ул.»Земенско кале» и ул.»Земенски манастир», ул.»Цар Асен»*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:Брой пътеки: 6 бр.Вид обезопасителни дейности по пътеки ...................Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | **Стойност**: 650 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.)** |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** |
| **13/ Други мерки от план-програмата: .....................................** |
| Изграждане на паркинг до ж.п гара Земен  | **Описание в конкретика:**800 кв.м. | **Стойност**: 62 000лв |